Proyecto de elaboración de contratos para SISI

**Definición del problema:**

La generación de contratos de arrendamiento mediante el sistema de Información de Servicios Inmobiliarios (SISI) resulta problemática para los usuarios de esta aplicación puesto que el programa que crea los contratos no trabaja adecuadamente, teniendo que hacer modificaciones extras al contrato después de creado.

**Objetivos:**

-Llevar a cabo las adecuaciones necesarias en la base de datos y en los formularios de SISI para contar con información completa y solida que permita hacer los contratos adecuadamente.

-Desarrollar un nuevo programa que cubra completamente las necesidades actuales en cuanto a la generación de contratos, basándose para la creación de los mismos en todas las condicionales e información registradas previamente en el sistema.

**Etapas y Actividades (Gantt):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Octubre | | | | | Noviembre | | |  |  |  |  |  |  |
| Tarea | Fecha Termino | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo | 05/10/2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas | 01/11/2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Go Live | 06/11/2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Productos del proyecto:**

Programa implementado en SISI para la adecuada creación de contratos completos en formato PDF con la información del arrendamiento correspondiente registrada en el sistema.

**Presupuesto Sugerido del proyecto:**

Costo total: $7,000

**Responsables:**

Miguel Angel Moreno Reyes , Tomás Eduardo Negrete Cabrera, Abisai García Sumano.